## Slide 1: Kick-Off (Projekt Pitch)
Gruppe 4a_2
SWE Praktikum Woche 3

## Slide 2: Themen
Vorstellung
Anforderungen
Mockup
Erfolgsmessung
Meilensteine

## Slide 3: Vorstellung
Project Owner
  - Felix
  - Moritz (Co)
Scrum Master
  - Jordan
  - Sofian
Quality Manager
  - Andree
  - Amine
Techlead
  - Yassine
  - Moritz (Co)

## Slide 4: Anforderungen
Online Zugriff auf Lernmaterial
  - Texte, Formeln & Bilder Anzeigen
  - Download von PDFs (Übungsblätter)
Einfache Benutzung
  - Intuitiv: Maximal 3 Klicks zum Material
  - Barrierefrei
  - Hoher Kontrast
Fertig bis Januar 2025
Website für übliche Browser (Desktop & Mobile)

## Slide 5: Mockup
Desktop
Material Auswahl
Material Ansicht
Hauptseite

## Slide 6: Mockup
Mobile
Material Auswahl
Material Ansicht
Hauptseite

## Slide 7: Erfolgsmessung
Rückmeldung der Schüler an die Lehrer
Verbesserte Noten der Schüler (indirekt)
Download-/Aufrufzahlen

## Slide 8: Meilensteine
Projekt Pitch & Mockup (Woche 1-3)
Planung der Architektur (Woche 3-4)
Implementierung (Woche 4-9)
  - Docker Packaging
Testen & Bugfixes (Woche 8-11)
Abschluss & Lieferung (Januar 2025)

## Slide 9: Fragen